|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА»** |  | «ПЕЧОРА»  МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА  **АДМИНИСТРАЦИЯ** | |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  **ШУÖМ** | | | |
| « 16 » марта 2017 г.  г. Печора, Республика Коми |  | № 266 | |
| О подготовке объектов жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов, а также учреждений здравоохранения, образования и культуры к работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг. | | |  |

В целях обеспечения своевременной подготовки к безаварийному функционированию объектов жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов, а также учреждений здравоохранения, образования и культуры муниципального района «Печора»

администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по контролю за ходом подготовки к безаварийному функционированию объектов жилищно-коммунального, газового и энергетического хозяйства, а также учреждений здравоохранения, образования и культуры муниципального района «Печора» к работе в зимний период 2017-2018 годов и утвердить ее состав (приложение).

2. Комиссии подготовить и утвердить:

2.1 График проведения заседаний комиссии по планированию и контролю за выполнением мероприятий по подготовке предприятий, учреждений и организаций к работе в зимних условиях не позднее 01.04.2017 г.

2.2. Комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства МР «Печора» к работе в ОЗП 2017-2018 гг. не позднее 07.04.2017 г.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности, главам (руководителям администраций) городских и сельских поселений, имеющих на балансе или обслуживании объекты ЖКХ, здравоохранения, образования и культуры:

3.1 До 01.04.2017 г. представить в комиссию:

- мероприятия по подготовке объектов к работе в зимний период 2017 - 2018 годов;

- графики проведения испытаний инженерных коммуникаций и оборудования на прочность и плотность, промывки трубопроводов и котельного оборудования и внутридомовых инженерных сетей;

- графики отключения горячего водоснабжения при проведении планово-предупредительных ремонтных работах.

3.2. До 20 августа 2017 года:

- обеспечить выполнение мероприятий по подготовке объектов к работе в зимних условиях 2017-2018 годов;

- провести мероприятия по установке приборов учета холодной, горячей воды и отоплению;

- принять меры по погашению задолженности за предоставленные жилищно-коммунальные услуги;

- обеспечить готовность резервных источников электроснабжения на объектах жизнеобеспечения населенных пунктов;

- обеспечить оплату текущего потребления топливно-энергетических ресурсов, погашение образовавшейся задолженности за ТЭР;

- обеспечить создание нормативного запаса топлива для котельных на начало отопительного периода 2017-2018 годов;

- оформить и представить на рассмотрение и согласование паспорта готовности объектов, с учетом завершения ремонтно-восстановительных работ.

3.3. До 1 сентября 2017 года – создать резерв материалов и оборудования для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения населенных пунктов в отопительный период 2017-2018 годов.

4. МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям муниципального района «Печора»» совместно с предприятиями ЖКХ и ресурсоснабжающими организациями до 1 октября 2017 года провести учебно-тренировочные занятия по комплексному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального, газового и энергетического хозяйств.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации О.М. Барабкина.

Глава администрации А.М. Соснора

Приложение

к постановлению администрации МР «Печора»

от « 16 » марта 2017 г. № 266.

Состав комиссии

по контролю за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального, газового и энергетического хозяйства, а также учреждений здравоохранения, образования и культуры к работе в зимний период 2017-2018 гг.

|  |  |
| --- | --- |
| Соснора А.М. | - глава администрации муниципального района – председатель комиссии, |
| Барабкин О.М. | - первый заместитель главы администрации - зам. председателя комиссии, |
| Инкина Г.Е. | - главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации - секретарь комиссии, |
| Члены комиссии: |  |
| Смирнова Е.Ю.  Уляшева Е.Н.  Бусыгин Г.К.  Лебедева И.Г.  Родинский О.А.  Савчук А.Г.  Сверчкова И.С.  Филимонов Э.А.  Федосов К.И.  Петнюнас А.А.  Шадчин А.М.  Юхнин В.В. | - заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации,  - представитель Усинского территориального отдела Печорского управления «Ростехнадзор» (по согласованию),  - директор Филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго»производственного отделение «Печорские электрические сети» (по согласованию),  - директор «Печорамежрайгаз» (по согласованию),  - генеральный директор ООО «ТЭК – Печора» (по согласованию),  - генеральный директор ОАО «Тепловая сервисная компания» (по согласованию),  - заместитель руководителя Госжилинспекции РК (по согласованию),  - и.о. директора МУП «Горводоканал» (по согласованию),  - и.о.начальника ОНД г. Печора УНД ГУ МЧС РФ по РК (по согласованию),  - директор Печорского филиала АО «Коми тепловая компания» (по согласованию),  - начальник МКУ «Управления ГО и ЧС МР «Печора»,  - Печорский межрайонный прокурор (по согласованию). |