Приложение

к постановлению администрации МР «Печора»

от 31 июля 2025 г. № 1049

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН**

**РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО**

**РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ**

**НА ТЕРРИТОРИИ МО МР «ПЕЧОРА» НА 2027-2029 ГОДЫ**

1. Общие положения

1.1. Муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования муниципального района «Печора» на 2027-2029 годы (далее – Краткосрочный план) разработан во исполнение постановлений Правительства Республики Коми от 30.12.2013 № 574 «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных (на три года с распределением по годам в пределах указанного срока) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми», от 30.12.2013 № 572 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми, на 2015 - 2059 годы», письма Фонда Республики коми капремонта МКД от 20.05.2025 № 05-05/995-ЮЛ о прогнозных лимитах средств на капитальный ремонт в период 2027-2029 годы по МО МР «Печора».

1.2. Краткосрочный план предусматривает актуализацию, в том числе с учетом уточнения лимита средств фонда капитального ремонта, сформированного Некоммерческой организацией Республики коми «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов».

2. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта в рамках Краткосрочного плана

2.1. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта в рамках Краткосрочного плана, с указанием технических характеристик многоквартирных домов, определен в приложении 1 к настоящему Краткосрочному плану.

3. Ресурсное обеспечение

3.1. Источником финансирования работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в рамках Краткосрочного плана являются средства собственников помещений в многоквартирном доме, уплачиваемые в виде взноса на капитальный ремонт.

4. Реестр многоквартирных домов по видам ремонта

4.1. Реестр многоквартирных домов по видам услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на 2027 -2029 годы представлен в приложении 2 к настоящему Краткосрочному плану.

5. Показатели выполнения услуг и (или) работ Капитального плана

5.1. Планируемые показатели выполнения услуг и (или) работ краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования муниципального района «Печора» на 2027-2029 годы представлены в приложении 3 к настоящему Краткосрочному плану.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_