Приложение

к изменениям вносимым в постановление администрации МР "Печора"

от 26.12.2017 г. № 1555 «Об утверждении муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Печора»

на 2018-2027 годы»

Приложение 6

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

муниципального образования городского поселения «Печора»

на 2018-2027 годы»

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**общественных территорий, подлежащих благоустройству на территории городского поселения «Печора»**

| № п/п | Наименование, месторасположение объекта | Мероприятия по благоустройству | Объем в натуральных показателях, ед.изм. | Объем средств на финансирование мероприятий, тыс. рублей | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО ГП «Печора» | Внебюджетные источники |
| **2018 год** | | | | | | | | |
| 1. | Парк им. В.Дубинина | Ремонт пешеходных дорожек, санитарная вырубка зеленых насаждений, установка МАФ, устройство декоративного освещения | 25 440 м2 | 7 422,7 | 4 320,9 | 1 851,8 | 1 250,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО |  |  | **7 422,7** | **4 320,9** | **1 851,8** | **1 250,0** | **0,0** |
| **2019 год** | | | | | | | | |
| 1. | Парк Победы | Ремонт пешеходных дорожек, санитарная вырубка зеленых насаждений, устройство декоративного освещения | 30 400 м2 | 9 033,349 | 5 258,444 | 2 871,570 | 903,335 | 0,0 |
| 2. | Парк им. В. Дубинина | Ремонт пешеходных дорожек, устройство декоративного освещения | 25 440 м2 | 3 718,650 | 2 164,680 | 1 182,105 | 371,865 | 0,0 |
| 3. | Парк им. В. Дубинина | Ремонт бюста  В. Дубинина | 1 | 805,0 | - | 300,0 | 500,0 | 5,0 |
| 4. | Улично-дорожная сеть г.Печоры, в т.ч. | Ремонт покрытия проезжей части | 50 105 м2 | 73 684,211 | - | 70 000,0 | 3 684,211 | 0,0 |
| 4.1 | ул. Комсомольская (ул.Ленина – ж.д. 29 ул. Комсомольской) |  | 4 605 м2 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | ул.Советская (пер.Советский -ул.Ленина) |  | 5 439 м2 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | ул.Советская ( ул.Первомайская – ул.Московская) |  | 4 630 м2 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | ул.Н.Островского ( КНС-2 – Печорский пр.) |  | 16 861 м2 |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Печорский пр. ( ул.Мира – ул.М.Булгаковой ) |  | 5 813 м2 |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Печорский пр. ( ул.Космонавтов – ж.д.69 Печорский пр.) |  | 3 790 м2 |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Печорский пр. ( ул.Куратова – ул.Социалистическая ) |  | 5 133 м2 |  |  |  |  |  |
| 4.8 | ул..О.Кошевого ( Печорский пр. – ул.Гагарина ) |  | 1 511 м2 |  |  |  |  |  |
| 4.9 | ул.Гагарина ( ул.Речная – ж.д.2 ул.Гагарина) |  | 882 м2 |  |  |  |  |  |
| 4.10 | ул.Социалистическая ( ул.Ленинградская – ж.д. 12 ул.Социалистической) |  | 1 614 м2 |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** |  |  | **87 241,210** | **7 423,124** | **74 353,675** | **5 459,411** | **5,0** |
| **2020 год** | | | | | | | | |
| 1. | Парк Победы | Ремонт пешеходных дорожек, устройство наружного освещения, монтаж системы видеонаблюдения, установка крытой площадки спортивных тренажеров, детских игровых комплексов | 30 400 м2 | 4 734,6 | 2 791,4 | 1 469,7 | 473,5 | 0 |
| 2. | Парк им. В. Дубинина | Ремонт пешеходных дорожек, устройство парковки, устройство наружного освещения, монтаж системы видеонаблюдения, обустройство входной группы, установка сцены | 25 440 м2 | 7 939,6 | 4 681,0 | 2 464,6 | 794,0 | 0 |
| 3. | Сквер по  ул. Привокзальной | Подготовительные работы, ремонт пешеходных дорожек, устройство наружного освещения, установка арт-объекта, МАФ | 1 650 м2 | 5 057,2 | 2 981,7 | 1 569,9 | 505,6 | 0 |
| 4. | Улично-дорожная сеть  г. Печоры | Ремонт покрытия проезжей части | 23 709 м2 | 51 038,8 | 0 | 50 000,000 | 1 038,8 | 0 |
| 4.1 | г. Печора, ул. Московская, от ул. Железнодорожная до ул. Советская, улица | Ремонт покрытия проезжей части | 5 265 м2 | 11 258,6 | 0 | 11 146,0 | 112,6 | 0 |
| 4.2 | г. Печора, ул. Железнодорожная, от ул. Ленина, до ул. Московская, улица | Ремонт покрытия проезжей части | 5 981 м2 | 12 790,4 | 0 | 12 662,5 | 127,9 | 0 |
| 4.3 | г. Печора, ул. Ленина, от ул. Комсомольская до  ул. Железнодорожная | Ремонт покрытия проезжей части | 12 463 м2 | 26 456,1 | 0 | 26 191,5 | 264,6 | 0 |
| 4.4. | Улично-дорожная сеть  г. Печоры | Ремонт покрытия проезжей части | - | 533,7 | 0 | 0 | 533,7 | 0 |
| 5. | Дворовая территория Пионерская дом 39 | Устройство детской площадки:  МАФ (9 ед.) | 1 | 400,000 | 0 | 340,000 | 40,000 | 20,000 |
|  | **ИТОГО** |  |  | **68 770,2** | **10 454,1** | **55 504,2** | **2 811,9** | **0** |
| **2021 год** | | | | | | | | |
| 1. | Парк Геологов (I этап) | Вырубка деревьев, ремонт пешеходных дорожек | 34 673,5 м2 | 11 437,8 | 6 305,5 | 3 988,5 | 1 143,8 | 0,0 |
| 2. | Улично-дорожная сеть г. Печоры, в том числе: | Ремонт покрытия проезжей части в т.ч. | 28 676 м2 | 50 505,1 | 0 | 50 000,00 | 505,1 | 0,0 |
| 2.1 | ул. Строительная (от д. 25 до перекрестка с ул. Пионерской) |  | 7 559 м2 | - | - | - | - | - |
| 2.2 | ул. Пионерская  (от перекрестка  с ул. Комсомольской до перекрестка  с ул. Железнодорожная) |  | 8 044 м2 | - | - | - | - | - |
| 2.3 | ул. М.Булгаковой  (от перекрестка с Печорским проспектом в направлении ул. Островского) |  | 1 704 м2 | - | - | - | - | - |
| 2.4 | ул. М.Булгаковой  район ж.д.20 (Загс) |  | 1 136 м2 | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Ул. Гагарина  (от перекрестка  с ул. Свободы до перекрестка  с ул. Мира) |  | 7 513 м2 | - | - | - | - | - |
| 2.6 | Ул. 8 Марта  (от перекрестка  с ул. Стадионной до перекрестка  с ул. Пионерской) |  | 2 720 м2 | - | - | - | - | - |
| 3. | Площадь ЖД вокзала в районе сквера по  ул. Пивокзальной | Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия | 8030 м2 | 7 532,5 | **-** | **-** | 7 532,5 | **-** |
|  | ИТОГО |  |  | **69 475,4** | **6 305,5** | **53 988,5** | **9 181,4** | **0,0** |
| **2022 год** | | | | | | | | |
| 1. | Парк Геологов (II этап) | Ремонт пешеходных дорожек,  велодорожек, устройство декоративного освещения | 34 673,5 м2 | 11 008,7 | 6 028,1 | 3 879,7 | 1 100,9 | 0,0 |
| 2. | Улично-дорожная сеть г.Печоры, в том числе: | Ремонт покрытия проезжей части | 28,8 м2 | 50 505,1 | 0 | 50 000,0 | 505,1 | 0 |
| 2.1 | Печорский проспект (от дома № 44 до перекрестка с ул. Мира) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | ул. Социалистическая (от перекрестка с ул. Ленинградской до перекрестка с ул. Свободы) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | ул. Социалистическая (от перекрестка с Печорским проспектом в сторону ул. Ленинградской) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | ул. Социалистическая (от перекрестка с ул. Речной до перекрестка с ул. О.Кошевого) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | ул. Н. Островского (от перекрестка с ул. Московской до жилого дома № 36) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | ул. Н. Островского (от жилого дома № 36 до ул. Школьная) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | ул. Н. Островского (от ул. Школьная до ул. Лесокомбинатовская) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | ул. Советская (от перекрестка с ул. Первомайской до перекрестка с ул. Ленина) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | ул. Свободы (от перекрестка с Печорским проспектом до перекрестка с ул. Гагарина) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Парк Геологов | Заливка (устройство) бетонного основания для установки скейт-площадки | 34 673,5 м2 | 1 976,4 | 0 | 1 956,6 | 19,8 | 0 |
|  | ИТОГО |  |  | **63 490,2** | **6 028,1** | **55 836,3** | **1 625,8** | **0** |
| **2023 год** | | | | | | | | |
| 1. | Парк Геологов (III этап) | Благоустройство парка (установка спортивного оборудования, детских игровых комплексов) | 34 673,5 м2 | 9 834,6 | 4 663,3 | 4 187,8 | 983,5 | 0 |
| 2. | Парк им. В. Дубинина | Площадка перед сценой | 25 440 м2 | 2 387,5 | 1 132,1 | 1 016,7 | 238,7 | 0 |
|  | ИТОГО |  |  | **12 222,1** | **5 795,4** | **5 204,5** | **1 222,2** | **0** |
| **2024 год** | | | | | | | | |
| 1. | Парк Геологов (IV этап) | Спортивная площадка, урны, скамейки, парковое освещение | 34 673,5 м2 | 10 210,0 | 4 415,2 | 4 773,8 | 1 021,0 | 0 |
| 2. | Набережная реки Печора | Установка парклетов | 84 471 м2 | 3 100,0 | 1 340,6 | 1 449,4 | 310,0 |  |
|  | **ИТОГО** |  |  | **13 310,0** | **5 755,8** | **6 223,2** | **1 331,0** | **0** |
| **2025 год** | | | | | | | | |
| 1. | Парк Геологов  (V этап) | Входная группа, качели, беседки, урны | 34 673,5 м2 | 13 921,6 | 6 419,9 | 6 109,5 | 1 392,2 | 0 |
| 2. | Сквер у кинотеатра им. М. Горького | Устройство покрытий из брусчатки,  вырубка зеленых насаждений, установка МАФ, устройство декоративного освещения | 1 019 м2 |
|  | **ИТОГО** |  |  | **13 921,6** | **6 419,9** | **6 109,5** | **1 392,2** | **0** |
| **2026 год** | | | | | | | | |
| 1. | Тротуар по Печорскому пр. от д.№ 35 до д.№ 57, от пл. Победы до ул. Мира (нечетная сторона) | Ремонт покрытия тротуара | 2 608 м2 | 14 505,1 | 6 558,8 | 6 495,8 | 1 450,5 | 0 |
|  | **ИТОГО** |  |  | **14 505,1** | **6 558,8** | **6 495,8** | **1 450,5** | **0** |
| **2027 год** | | | | | | | | |
| 1. | Молодежный бульвар | Устройство покрытий из брусчатки,  санитарная вырубка зеленых насаждений, установка МАФ, устройство декоративного освещения,  монтаж системы видеонаблюдения | 6 500 м2 | 14 141,0 | 6 231,1 | 6 495,8 | 1 414,1 | 0 |
|  | **ИТОГО** |  |  | **14 141,0** | **6 231,1** | **6 495,8** | **1 414,1** | **0** |